Протокол

Общественного обсуждения «О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы»

Дата проведения –  05 июня 2020 года.

Место проведения – Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, ул. Тюленина, д.1 (Воинский сельский дом культуры).

Начало обсуждений: 13.00 ч. местного времени.

Присутствовало – 135 человек.

Предмет общественного обсуждения: проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы»

Задачи общественного обсуждения:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Воинского сельского поселения;

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности  администрации Воинского сельского поселения, связанной с подготовкой и реализацией муниципальной программы, повышение ее эффективности.

Организатор общественного обсуждения: Администрация Воинского сельского поселения.

Порядок проведения общественного обсуждения утвержден  постановлением администрации Воинского сельского поселения от 14.09.2017 г. № 21 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий Воинского сельского поселения».

Состав Общественной комиссии:

Моргунов Николай Михайлович – председатель комиссии, глава Воинского сельского поселения Мценского района;

Родионова Анна Владимировна – секретарь комиссии, заместитель главы Воинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Е. И. Раковский – начальник  отдела коммунального хозяйства администрации Мценского района (по согласованию);

В.М. Кондаков  – депутат Воинского сельского Совета народных депутатов;

С.А. Лукьянова  –  депутат Воинского сельского Совета народных депутатов;

Т.К. Гудкова  - представитель собственников жилых помещений МКД № 3,  ул. Медицинская, п. Санаторий  Войново;

В.А. Кочубей - депутат Воинского сельского Совета народных депутатов.

Сроки проведения общественных обсуждений с 22 мая 2020 г. по 23  июня 2020 г.

Прием предложений заинтересованных лиц. Предложения принимались в администрации Воинского сельского поселения в письменной форме или в форме электронных документов в рабочие дни   с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Мценский район, д.Первый Воин, ул.Ленина, д. 29, адрес электронной почты: voin@adm-mr.ru.

За время общественных обсуждений в период с 22 мая по 05 июня 2020 г. предложений и замечаний по проекту постановления «О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» в администрацию Воинского сельского поселения не поступило.

В ходе  общественного обсуждения выступил глава Воинского сельского поселения и довел следующую информацию:

- В соответствии с утвержденными лимитами по распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территорий муниципальных образований Орловской области» государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории  Орловской области» на 2021 год Воинскому сельскому поселению выделяется субсидии в размере 841,03 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 362,03 тыс. рублей и федерального 479,00 тыс. рублей. Соответственно софинансирование бюджета Воинского сельского поселения в 2021 году составит 8,5 тыс. рублей. В итоге общая сумма составляет 849,53 тыс. рублей.

В 2021 году планируется благоустроить две дворовые территории, то есть будут объединены две дворовые территории многоквартирных домов расположенных по адресу:

1. Орловская область,  Мценский район, п. Санаторий Войново, ул. Медицинская, д.3;

2.    Орловская область,  Мценский район, п. Санаторий Войново, ул. Медицинская, д.4.

На благоустройство этой территории была изготовлена смета на сумму 1 168 783 рублей соответственно субсидии, которая будет предоставлена в бюджет поселения не достаточно. Для решения этого вопроса администрация Воинского сельского поселения обратилась к депутату Орловского областного Совета народных депутатов   Жернову Николаю Александровичу о выделении недостающей суммы 300 000 рублей.

Так же довожу до вашего сведения, что в этом году в рамках реализации программы «Развитие сельских территорий» была благоустроенна одна общественная территория. На территории Воинского детского сада были заасфальтированы площадка и тротуарные дорожки. Приобретено оборудование для организации автогородка. В связи с тем, что данную территорию планировалось благоустроить по МП  «Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» её необходимо исключить из программы.

В ходе обсуждения поступило обращение от жителей многоквартирных домов по ул. Советская д. 21 и ул. Калинникова д.18 о включении в программу мероприятия по благоустройству придомовых территорий этих домов. На что глава поселения Моргунов Н.М. сообщил, что эта территория включена в программу  на 2022 год.

Результаты общественных обсуждений:

- Признать общественные обсуждения по проекту  постановления «О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» состоявшимися.

- Информацию докладчика принять к сведению и отразить в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы».

- Утвердить протокол общественных обсуждений и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Воинского сельского поселения в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Глава Воинского

сельского поселения                                          Н.М.Моргунов